혜택on

정부지원금/혜택 정보 웹사이트

5단계 개발 PRD (Product Requirements Document)

| 프로젝트 | Pixel Vibe 수익화 웹사이트 01 |
| --- | --- |
| 사이트명 | 혜택on |
| 버전 | v2.0 (5단계 개발 로드맵) |
| 작성일 | 2026-06-15 |
| 작성자 | Pixel Vibe / parkbong |
| 목표 | Google AdSense 수익화 달성 |

# 📋 목차

# 0. 프로젝트 개요 및 5단계 전략

## 0.1 사이트 목표

정부지원금·혜택 정보를 누구나 쉽게 찾을 수 있는 한국어 웹사이트를 구축하고, Google AdSense를 통한 광고 수익을 창출합니다.

핵심 차별화: 정보 나열에 그치는 기존 블로그와 달리, 계산기·자가진단 도구를 통해 사용자가 직접 본인의 혜택을 확인할 수 있도록 합니다.

## 0.2 핵심 KPI

| 지표 | 3개월 목표 | 6개월 목표 | 12개월 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월간 순방문자(UV) | 5,000 | 30,000 | 150,000 |
| 월간 페이지뷰(PV) | 15,000 | 100,000 | 500,000 |
| AdSense 월 수익 | $50 | $300 | $1,500+ |
| 게시 콘텐츠 수 | 30개 | 80개 | 200개+ |
| 계산기 사용 횟수 | 500회/월 | 5,000회/월 | 30,000회/월 |
| 평균 체류시간 | 2분 | 3분 | 4분+ |

## 0.3 5단계 개발 로드맵 한눈에 보기

| 단계 | 이름 | 기간 | 핵심 산출물 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 기반 구축 | Week 1–2 | 도메인·호스팅·CI/CD·기본 레이아웃 | 사이트 온라인 상태 |
| 2단계 | 핵심 기능 개발 | Week 3–5 | 5개 계산기·자가진단 도구 | 모든 계산기 동작 검증 |
| 3단계 | 콘텐츠 & SEO | Week 6–8 | 30개 아티클·구조화 데이터·사이트맵 | GSC 색인 확인 |
| 4단계 | 수익화 & 최적화 | Week 9–10 | AdSense 승인·Core Web Vitals 개선 | 광고 게재 확인 |
| 5단계 | 런칭 & 성장 | Week 11+ | 트래픽 모니터링·콘텐츠 확장 | 월 UV 5,000 달성 |

1단계 — 기반 구축  |  Week 1 ~ 2

목표: 개발·배포 환경을 완성하고, 사이트 골격(레이아웃·디자인 시스템·정책 페이지)을 온라인에 올린다.

## 1.1 기술 스택 결정

| 구분 | 선택 기술 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 14 (App Router) | SSG/SSR 혼용 → SEO 최적 + 배포 간편 |
| 스타일링 | Tailwind CSS | 빠른 UI 구현, 반응형 기본 지원 |
| 호스팅 | Vercel (무료 플랜) | Next.js 공식 지원, 글로벌 CDN, PR 미리보기 |
| CMS / 콘텐츠 | MDX (로컬 파일) | 초기 단계: Git 관리, 이후 Contentful 이전 검토 |
| 도메인 | 혜택on.kr 또는 heckton.com | 한국어 대상 → .kr 우선 권장 |
| 분석 | Google Analytics 4 + GSC | 트래픽·검색어 분석 필수 |
| 오류 모니터링 | Sentry (무료 플랜) | 계산기 로직 오류 즉시 감지 |

## 1.2 디자인 시스템 구현

원문 PRD의 'Trust Blue + Soft Layer' 디자인 방향을 코드 기반 토큰으로 정의합니다.

| 토큰명 | 색상값 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| --primary-dark | #1F4E79 | 헤더·강조 텍스트 |
| --primary | #2E75B6 | 버튼·링크·아이콘 |
| --accent | #2E8B57 | 히어로 배지·성공 상태 |
| --warn | #E0A000 | 마감 D-N 배지 |
| --surface | #FFFFFF | 카드 배경 |
| --bg-soft | #F5F7FA | 페이지 배경 |
| --border | #E1E8F0 | 카드 테두리 |

컴포넌트 우선 구현 목록:

- Card 컴포넌트 (.tool-card / .post-card): border-radius 12px, hover translateY(-4px)

- Button 컴포넌트: Primary(파랑) / Disabled 상태

- Badge 컴포넌트: 일반 / 긴급(warn) / 히어로(그린 그라데이션) 3종

- Header: 로고 + 7개 카테고리 네비게이션 + sticky + blur

- Footer: 사이트소개 / 개인정보처리방침 / 광고문의 링크

## 1.3 기본 페이지 구조 생성

| 페이지 | 경로 | 우선순위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 홈(메인) | / | 필수 | 히어로 + 자가진단 + 계산기 벤토그리드 |
| 개인정보처리방침 | /privacy | 필수 | AdSense 승인 필수 조건 |
| 사이트 소개 | /about | 필수 | AdSense 승인 필수 조건 |
| 광고문의/연락처 | /contact | 필수 | AdSense 승인 필수 조건 |
| 카테고리 목록 | /[category] | 필수 | 7개 카테고리 동적 라우팅 |
| 아티클 상세 | /[category]/[slug] | 필수 | MDX 기반 콘텐츠 |
| 계산기 모음 | /calculators | 필수 | 5개 계산기 허브 |

## 1.4 CI/CD 파이프라인

- GitHub → Vercel 자동 배포 (main 브랜치 푸시 시 프로덕션 자동 배포)

- PR → Vercel Preview URL 자동 생성 (QA 환경)

- Lighthouse CI: 각 PR에서 성능·접근성·SEO 점수 자동 측정

## 1.5 1단계 완료 조건 (Definition of Done)

✅ 1단계 완료 체크리스트 □ 도메인 구매 및 DNS 연결 완료 □ Vercel 배포 성공 (https://혜택on.kr 접속 가능) □ 디자인 토큰(CSS 변수) 전역 적용 □ 헤더/푸터 반응형 동작 확인 (모바일 940px 이하 햄버거 메뉴) □ 개인정보처리방침·사이트소개·광고문의 페이지 온라인 □ Google Analytics 4 이벤트 수집 확인 □ Lighthouse SEO 점수 90점 이상

2단계 — 핵심 기능 개발  |  Week 3 ~ 5

목표: 사이트의 핵심 차별화 요소인 5개 계산기와 자가진단 도구를 완성한다.

## 2.1 계산기 개발 상세 명세

### ① 최저임금 월급 계산기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 경로 | /calculators/minimum-wage |
| 입력 | 시급(원) 또는 '2026 최저임금 자동적용' 선택, 주간 근무시간(기본 40h) |
| 핵심 로직 | 월급 = 시급 × 209시간 (주 40h 기준 월환산: (40+8) × 4.345 ≈ 209) |
| 출력 | 월 예상급여(세전), 연봉 환산, '실수령액 계산기로 이어보기' CTA |
| UI 특이사항 | 벤토그리드에서 2×2 대형 카드로 강조, 그라데이션 배경 |

### ② 실수령액 계산기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 경로 | /calculators/take-home |
| 입력 | 연봉 또는 월급(세전), 비과세액(식대), 부양가족 수, 20세 이하 자녀 수 |
| 4대보험 공제율 | 국민연금 4.5% / 건강보험 ~3.5% / 장기요양(건보료×비율) / 고용보험 0.9% |
| 세금 계산 | 근로소득세·지방소득세 = 간이세액표 기준 (부양가족·자녀 수 반영) |
| 출력 | 4대보험 항목별 금액 / 세금 항목별 금액 / 최종 실수령액 (월·연 토글) |

### ③ 연말정산 환급 계산기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 경로 | /calculators/year-end-tax |
| 입력 | 연간 총급여, 기납부 세액, 공제항목(보험료·의료비·교육비·신카·주택자금) |
| 핵심 공식 | 환급/추가납부 = 기납부세액 - 결정세액 (양수=환급, 음수=추가납부) |
| 출력 | 예상 환급액(또는 추가납부액), 공제항목별 절세효과 요약 |
| 주의사항 | 세율·공제한도는 연도별 개정 확인 후 하드코딩 금지, 상수 파일로 분리 관리 |

### ④ 실업급여 계산기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 경로 | /calculators/unemployment |
| 입력 | 퇴직 전 3개월 평균임금(일급), 고용보험 가입기간, 연령, 퇴직 사유 |
| 핵심 공식 | 구직급여 일액 = 평균임금 × 60% (상한·하한 적용), 지급일수 = 테이블 조회(120~270일) |
| 출력 | 1일 구직급여액, 총 지급일수, 총 예상수급액, 신청방법 콘텐츠 링크 |
| 주의사항 | 상한액·하한액은 매년 정부 고시 → 별도 constants 파일 관리 |

### ⑤ 근로장려금 계산기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 경로 | /calculators/eitc |
| 입력 | 가구유형(단독/홑벌이/맞벌이), 연간 총소득, 재산 총액 |
| 판정 로직 | 소득기준 충족 여부 → 재산기준 충족 여부(2.4억 미만) → 구간별 지급액 테이블 |
| 출력 | 지급 대상 여부, 예상 지급액, 신청기간 안내 |
| 확장 | 소득 점증-평탄-점감 구조 차트(Chart.js)로 시각화 → 체류시간 증가 |

## 2.2 정부지원금 자가진단 도구

메인 페이지 히어로 영역에 배치되는 핵심 차별화 기능입니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 UI | 연령대(6종) / 가구형태(4종) / 고용상태(4종) 셀렉트박스 3개 |
| 활성화 조건 | 3개 항목 모두 선택 시 '내가 받을 수 있는 혜택 보기' 버튼 활성화 |
| 매칭 로직 (예시) | 1인가구 → 청년월세·주거급여 / 구직 중 → 실업급여 / 직장인 → 근로장려금 / 60대+ → 기초연금·노인일자리 |
| 출력 UI | 결과 카드 3개 (아이콘+제목+설명+링크), 순차 fade-in 애니메이션 |
| 성능 | 매칭 로직 클라이언트 사이드 JSON 룩업 (API 호출 없음 → 응답 0ms) |

## 2.3 공통 개발 원칙

- 모든 계산 로직은 /lib/calculators/ 에 순수 함수로 분리 → 단위 테스트 작성

- 세율·보험율·상한액 등 연도별 변경 수치는 /constants/2026.ts 에 집중 관리

- 계산 결과에 '이 계산기는 참고용입니다. 정확한 금액은 공식 기관에서 확인하세요.' 법적 고지 필수

- 모든 계산기 하단에 관련 공식 사이트 외부 링크 삽입 (신뢰도 + SEO)

## 2.4 2단계 완료 조건

✅ 2단계 완료 체크리스트 □ 5개 계산기 모두 /calculators 허브에서 접근 가능 □ 각 계산기 단위 테스트 통과 (edge case: 최저임금 미만, 비과세 초과 입력 등) □ 자가진단 도구 3개 시나리오 테스트 완료 □ 모바일(375px) 반응형 레이아웃 QA 통과 □ 계산기 간 내부 링크 CTA 모두 동작 확인 □ 법적 고지 문구 모든 계산기에 표시

3단계 — 콘텐츠 & SEO 구축  |  Week 6 ~ 8

목표: 구글 색인에 충분한 콘텐츠를 올리고, AdSense 심사 기준을 충족하는 사이트 품질을 확보한다.

## 3.1 초기 콘텐츠 30개 로드맵

| # | 제목 (안) | 카테고리 | 연계 도구 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 최저임금 실수령액표 총정리 | 근로·소득 | 최저임금 계산기 | ★★★ |
| 2 | 2026 연말정산 환급금 조회·지급일 완벽 정리 | 세금·환급 | 연말정산 계산기 | ★★★ |
| 3 | 2026 실업급여 신청방법·상한액·계산법 | 근로·소득 | 실업급여 계산기 | ★★★ |
| 4 | 2026 근로장려금 신청자격·기간·금액 | 근로·소득 | 근로장려금 계산기 | ★★★ |
| 5 | 2026 청년월세 특별지원 신청방법 | 청년정책 | 자가진단 | ★★★ |
| 6 | 2026 청년미래적금 vs 청년도약계좌 비교 | 청년정책 | 자가진단 | ★★★ |
| 7 | 2026 1인가구 정부지원금 총정리 | 1인가구·주거 | 자가진단 | ★★★ |
| 8 | 2026 에너지바우처 신청방법·대상 | 계절성 | 자가진단 | ★★☆ |
| 9 | 2026 기초연금 신청자격·선정기준액 | 중장년·노년 | 자가진단 | ★★☆ |
| 10 | 2026 노인일자리 신청방법 (월 76만원) | 중장년·노년 | 자가진단 | ★★☆ |
| 11~30 | (카테고리별 확장 — 아래 3.2 참조) | 전체 | 해당 계산기 | ★★☆ |

## 3.2 콘텐츠 작성 표준 (SEO 체크리스트)

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 제목 패턴 | [2026] OO 신청방법·자격조건·금액 총정리 |
| 메타 디스크립션 | 120자 이내, 핵심 키워드 2개 이상 포함 |
| 아티클 최소 길이 | 1,500자 이상 (얕은 콘텐츠 AdSense 거부 방지) |
| 최종 업데이트일 | 모든 글 상단에 'YYYY년 MM월 기준' 명시 필수 |
| 출처 링크 | 정부24 / 복지로 / 고용24 / 홈택스 1차 출처 링크 삽입 |
| 내부 링크 | 관련 계산기 CTA 1개 이상 + 관련 글 2개 이상 링크 |
| 구조화 데이터 | FAQ Schema (질문 3개 이상) + Article Schema |
| 이미지 alt | 모든 이미지 한글 alt 텍스트 작성 |

## 3.3 시즌 캘린더 콘텐츠 전략

| 월 | 주요 콘텐츠 | 맥락 기반 추천 배너 |
| --- | --- | --- |
| 1~2월 | 연말정산·연봉협상 시즌 콘텐츠 집중 | 🗓 연말정산 환급금 미리 계산하기 |
| 3~4월 | 신학기·취업·이직 시즌 | 💼 새 직장 실수령액 계산하기 |
| 5월 | 근로장려금·종합소득세 신고 | 📋 근로장려금 신청자격 확인 |
| 6~8월 | 에너지바우처·여름 복지 정책 | ⚡ 에너지바우처 신청 가이드 |
| 9~12월 | 연말 정책자금·연봉 계획 | 📅 내년 연봉 실수령액 미리 보기 |

## 3.4 기술 SEO 설정

- sitemap.xml: Next.js sitemap 자동 생성 (새 글 배포 시 자동 갱신)

- robots.txt: 전체 허용, /api/* 차단

- Open Graph 태그: 모든 페이지 og:title / og:description / og:image

- Canonical URL: 중복 페이지 방지

- JSON-LD Schema: Article + FAQ + BreadcrumbList

- Google Search Console 연동 및 사이트맵 제출

- Core Web Vitals 기준 확보 (LCP < 2.5s, CLS < 0.1, FID < 100ms)

## 3.5 3단계 완료 조건

✅ 3단계 완료 체크리스트 □ 30개 아티클 모두 발행 (각 1,500자 이상, 최종 업데이트일 표시) □ Google Search Console에서 sitemap 제출 완료 □ 30개 URL 구글 색인 요청 완료 □ 각 아티클 JSON-LD Schema 검증 (Rich Results Test 통과) □ 내부 링크: 모든 아티클에 관련 계산기 CTA 삽입 확인 □ Lighthouse SEO 점수 전 페이지 95점 이상

4단계 — 수익화 & 성능 최적화  |  Week 9 ~ 10

목표: Google AdSense 승인을 획득하고, 광고 수익을 최대화하는 배치와 성능 최적화를 완료한다.

## 4.1 Google AdSense 승인 준비

| 필수 조건 | 현황 체크 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 콘텐츠 충분성 (30개+ 고품질 글) | 3단계 완료 후 신청 | 콘텐츠 |
| 개인정보처리방침 페이지 | 1단계 완료 | 개발 |
| 사이트 소개(About) 페이지 | 1단계 완료 | 개발 |
| 광고문의/연락처 페이지 | 1단계 완료 | 개발 |
| 저작권 침해 콘텐츠 없음 | 1차 출처 링크 병기 | 콘텐츠 |
| 명확한 내비게이션 | 1단계 완료 | 개발 |
| 모바일 반응형 | 전 단계 확인 | 개발 |
| HTTPS 적용 | Vercel 기본 제공 | 인프라 |

## 4.2 광고 배치 설계

AdSense 승인 후 아래 위치에 광고를 순차 삽입합니다. 과도한 광고는 사용자 경험을 해치므로 페이지당 3~4개 이내를 권장합니다.

| 광고 슬롯 위치 | 광고 유형 | 예상 CTR | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 히어로 섹션 하단 (맥락 배너 아래) | 디스플레이 (728×90) | 0.8~1.5% | 가장 높은 노출 위치 |
| 아티클 본문 중간 (3문단 이후) | 인피드 / 네이티브 | 1.5~2.5% | 체류시간 연관, 고CPC |
| 아티클 하단 (관련 글 위) | 디스플레이 (300×250) | 0.5~1.0% | 이탈 전 마지막 노출 |
| 계산기 결과 표시 후 | 디스플레이 (336×280) | 1.0~2.0% | 고관여 시점 → 고CTR |
| 사이드바 (1040px 이상) | 스티키 (160×600) | 0.3~0.8% | PC 전용 |

## 4.3 Core Web Vitals 최적화

| 지표 | 목표값 | 주요 최적화 방법 |
| --- | --- | --- |
| LCP (최대 콘텐츠 풀 시간) | < 2.5초 | 이미지 Next/Image 컴포넌트, 폰트 preload, Hero 섹션 SSR |
| CLS (누적 레이아웃 이동) | < 0.1 | 이미지 width/height 명시, 광고 컨테이너 크기 예약 |
| FID / INP (입력 응답성) | < 100ms | 계산기 로직 Web Worker 분리 검토, 무거운 번들 lazy load |
| TTFB (서버 응답시간) | < 600ms | Vercel Edge Functions, ISR(증분 정적 재생성) 활용 |

## 4.4 추가 수익화 채널 (AdSense 외)

- 제휴 마케팅: 정부24·복지로·고용24 공식 링크 (비수익) + 금융 상품 비교(카카오페이·토스) 제휴

- 뉴스레터: 정책 변경 알림 구독 → 재방문 트래픽 확보 (Substack 또는 Mailchimp 무료 플랜)

- 노션 템플릿 판매: '정부지원금 신청 체크리스트' 유료 템플릿 → 추가 수익

## 4.5 4단계 완료 조건

✅ 4단계 완료 체크리스트 □ Google AdSense 심사 신청 완료 □ AdSense 승인 획득 및 광고 코드 삽입 □ 전체 페이지 Lighthouse Performance 점수 85점 이상 □ Core Web Vitals 3개 지표 모두 'Good' 판정 (GSC 확인) □ 광고 슬롯 5개 위치 정상 게재 확인 □ 모바일/PC 광고 레이아웃 CLS 0.1 미만

5단계 — 런칭 & 성장  |  Week 11 ~

목표: 소프트 런칭 후 데이터를 기반으로 콘텐츠·기능을 지속 확장하여 월 UV 5,000 → 150,000 성장을 달성한다.

## 5.1 소프트 런칭 플랜

| 시점 | 액션 | 채널 |
| --- | --- | --- |
| W11 (런칭 당일) | SNS 공유 (트위터·인스타·블로그) | 자체 채널 |
| W11 | 커뮤니티 소개글 게시 (클리앙·루리웹·부동산 카페 등) | 외부 커뮤니티 |
| W11 | 네이버 블로그 인덱싱 신청 (네이버 서치어드바이저) | 검색 엔진 |
| W12 | 첫 번째 백링크 확보 (다른 블로그/카페 글 인용 요청) | 링크 빌딩 |
| W12 | GA4 전환 이벤트 설정 (계산기 사용 완료, CTA 클릭) | 분석 |
| W13 | GSC 검색어 리포트 확인 → 콘텐츠 갭 발견 | 분석 |

## 5.2 성장 모니터링 대시보드

아래 지표를 매주 1회 확인하여 의사결정에 활용합니다.

| 지표 | 도구 | 확인 주기 | 액션 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유기 트래픽 (UV/PV) | GA4 | 주 1회 | 전주 대비 -20% 시 콘텐츠 원인 분석 |
| 검색 노출·CTR | Google Search Console | 주 1회 | CTR < 1% 페이지 메타 리뉴얼 |
| 계산기 사용 완료율 | GA4 이벤트 | 주 1회 | < 40% 시 UX 개선 |
| AdSense 수익·RPM | AdSense 콘솔 | 일 1회 | RPM < $1 시 광고 배치 최적화 |
| Core Web Vitals | GSC → 핵심 성능 | 월 1회 | 'Poor' 페이지 긴급 수정 |
| 사이트 오류 | Sentry | 실시간 | 오류 발생 즉시 핫픽스 |

## 5.3 콘텐츠 확장 로드맵

| 기간 | 콘텐츠 목표 | 새 기능 | 수익 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~3개월 | 30개 → 80개 아티클 | 뉴스레터 구독 폼 | AdSense 월 $50 |
| 3~6개월 | 80개 → 150개 | 검색 기능 추가, 즐겨찾기 | AdSense 월 $300 |
| 6~12개월 | 150개 → 300개 | 소상공인 도구 카테고리 추가 | AdSense 월 $1,500+ |
| 12개월+ | 300개+ | PWA·앱 전환 검토 | 월 $3,000+ 목표 |

## 5.4 향후 확장 검토 항목

- 소상공인 도구 카테고리: 정책자금 자가진단, 지원사업 캘린더

- PWA 전환: 트래픽 30,000UV/월 도달 시 오프라인 계산기 지원

- 자가진단 고도화: 행동 데이터 기반 개인화 추천 (A/B 테스트)

- 광고 다각화: 카카오 애드핏 병행 집행 → RPM 비교 최적화

- 글로벌 확장: 일본·동남아 동일 콘셉트 사이트 (영어/일본어) 검토

## 5.5 5단계 성공 지표

🎯 12개월 목표 달성 기준 □ 월간 UV 150,000명 달성 □ AdSense 월 수익 $1,500 이상 □ 구글 검색 상위 10위 내 키워드 20개 이상 □ 계산기 월 사용 횟수 30,000회 이상 □ 평균 체류시간 4분 이상 □ 뉴스레터 구독자 5,000명 이상

# 부록 A — 리스크 관리

| 리스크 | 확률 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정책 정보 오류·구식화 | 높음 | 높음 | 모든 글 '최종 업데이트일' 표시, 분기별 전수 점검 |
| 계산기 로직 오류(세율 변경) | 중간 | 높음 | 연도별 상수 파일 분리, 변경 시 알림 시스템 |
| AdSense 심사 거부 | 중간 | 높음 | 거부 사유 분석 후 30일 재심사, 카카오 애드핏 병행 |
| 초기 트래픽 저조 | 높음 | 중간 | 롱테일 키워드 집중, 커뮤니티 마케팅 강화 |
| 경쟁 사이트 계산기 도입 | 중간 | 중간 | 도구 고도화(시각화·개인화)로 기술 격차 유지 |
| 서버 비용 증가 | 낮음 | 낮음 | Vercel 무료 → Pro 전환 ($20/월), AdSense 수익으로 상쇄 |

# 부록 B — 기술 스택 상세

| 계층 | 기술 | 버전 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js | 14.x | SSG/SSR 혼용 렌더링 |
| 프론트엔드 | React | 18.x | UI 컴포넌트 |
| 스타일 | Tailwind CSS | 3.x | 유틸리티 퍼스트 CSS |
| 콘텐츠 | MDX | 최신 | 마크다운 + React 컴포넌트 |
| 배포 | Vercel | 최신 | CDN + 서버리스 함수 |
| 분석 | GA4 + GSC | 최신 | 트래픽·검색 분석 |
| 모니터링 | Sentry | 최신 | 오류 추적 |
| 수익화 | Google AdSense | 최신 | 광고 수익 |

혜택on 5단계 개발 PRD v2.0  |  Pixel Vibe  |  2026-06-15  |  기밀 문서